浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线

(噪声、固废)竣工环境保护验收报告

2018年6月17日，应店街环保所组织召开了我公司新建人防防护设备喷涂工艺线竣工环境保护验收会议。会议分别听取了建设单位关于年新建人防防护设备喷涂工艺线竣工环境保护情况工作总结、验收监测单位关于竣工环境保护验收监测与评价报告表主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收监测与评价报告表和相关验收资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

我公司位于诸暨市应店街镇伍堡畈村，是一家专业生产人防设备的企业。项目实际总投资550.0万元，选址位于诸暨市应店街镇伍堡畈村的闲置厂房，实施新建人防防护设备喷涂工艺线（二条）项目，公司现有员工150人，设有食堂和住宿，其中住宿人员40人，采用一班制，年工作日300天。试生产期间，各项环保设施均与主体工程同时投运。

(二)建设过程及环保审批情况

我公司成立于2015年2月12日，于2015年6月17日经诸暨市环保局审批通过《关于浙江众幸防护设备有限公司年产6000套人防防护、防化设备项目环境影响报告书的批复》，同时于2015年6月19日通过次坞环境保护所环保竣工验收。2016年5月委托绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制了《浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告表》，2016年6月诸暨市环境保护局以《关于浙江众幸防护设备有限公司新建人防防护设备喷涂工艺线环境影响报告表的批复》（诸环建[2016]42号）对该项目进行了试生产申请的批复。

2018年5月18~19日二天我公司委托浙江华才检测技术有限公司对该项目进行了现场监测并编写该项目竣工环境保护验收监测报告（华检竣字（2018）第032号）。验收监测期间，生产工况满足设计能力75%以上生产负荷要求。

(三)投资情况

项目实际总投资550万元，其中环保总投资为106万元（其中废水治理2万元，废气治理91万元，固废治理10万元，噪声治理3万元等），环保投资占总投资的1.7%。

(四)验收范围

根据诸暨市环保局《关于贯彻执行〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的指导意见》（诸环[2018]18号），本次验收仅对项目的噪声、固废部分相应环保设施进行验收。

二、工程变动情况

经核查建设单位实际建设情况与原环评内容有相符，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)噪声

本项目的噪声污染主要来自抛丸机、喷涂机设备运行期间产生的噪声，。

(二)固废

本项目产生的固体废物主要分为：危险废物和一般固废。

危险废物包括漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭，分类收集后委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置。

一般固废包括废包装材料、原料包装桶、废钢砂、抛丸粉尘收尘、生活垃圾，废包装材料、废钢砂、抛丸粉尘收尘收集外卖，原料包装桶由生产厂家回收进行综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果及污染物排放情况

(一)噪声

经监测，厂界四周昼间噪声值为54.4~57.9dB（A），监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求。

(二)固废

该项目产生的固体废物中，漆渣（包括废过滤棉）、废抹布（包括废口罩）、刮原子灰粉尘收尘、废活性炭委托浙江兆山环保科技有限公司进行无害化处置；废包装材料、废钢砂、抛丸粉尘收尘收集外卖，原料包装桶由生产厂家回收进行综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。

五、工程建设对环境的影响

该公司建设期间和试运行期间未发生污染事故和环境纠纷。

六、验收结论

我公司根据新建人防防护设备喷涂工艺线环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，建立了相应的环保管理制度，厂界噪声达到排放标准要求，固废处置符合污染控制要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。验收组经讨论同意该项目噪声、固废部分通过环境保护竣工验收。

浙江众幸防护设备有限公司

2018年6月17日