温州市伟川化工有限公司年产2000吨皮边油（皮革涂饰剂）、4000吨聚羧酸高效减水剂及10000吨脂肪族高效减水剂建设项目环境保护固废自行验收意见

2020年9月12日，温州市伟川化工有限公司组织成立验收工作组进行竣工环境保护固废自主验收。验收工作组由温州市伟川化工有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行固废专题验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市伟川化工有限公司年产2000吨皮边油(皮革涂饰剂)、4000吨聚羧酸高效减水剂及10000吨脂肪族高效减水剂建设项目选址于平阳县新兴产业园D-06-3地块，新建1幢综合楼、1幢生产车间、2幢仓库和储罐区。企业于2015年9月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州市伟川化工有限公司年产2000吨皮边油(皮革涂饰剂)、4000 吨聚羧酸高效减水剂及10000吨脂肪族高效减水剂建设项目环境影响报告书》，并于2015年11月24日通过温州市环境保护局审批(温环建[2015]071号)。项目实际总投资5000万元，其中环保投资35万元，占总投资额的0.7%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

本次验收范围为温州市伟川化工有限公司年产2000吨皮边油(皮革涂饰剂)、4000 吨聚羧酸高效减水剂及10000吨脂肪族高效减水剂建设项目涉及的固废专题验收。

二、工程变动情况

经现场核查，企业10m3反应釜环评为皮边油车间6只、聚羧酸车间2只，实际皮边油车间4只、聚羧酸车间4只。甲醛、丙酮原料已不再使用，脂肪族减水剂已不再生产，原脂肪族减水剂储存罐用于聚羧酸减水剂复配料、母料的储存，其余建设情况与环评内容基本一致。

- 三、固体废物处置情况

项目产生的固废主要为废包装物和生活垃圾。其中废包装材料为危险废物，收集后委托浦江三阳环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运处置。

四、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市伟川化工有限公司年产2000吨皮边油(皮革涂饰剂)、4000 吨聚羧酸高效减水剂及10000吨脂肪族高效减水剂建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其固废防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目固废环境保护设施竣工验收。

- 五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、固体废物的种类、产生量、贮存、处置等资料应规范填写、存档备查。规范危废暂存场所，加强防雨、防渗措施，完善标识标牌、周知卡，完善台账，及时委托处置。

3、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

验收组人员签字：

温州市伟川化工有限公司

2020年9月12日